Регламент работы с задачами
на дизайн и проектирование

1. Роли

| Роль | Команда | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Дизайнер | info / link | Багаутдинов Рустам |
| Продакт-менеджер | info | Сесюнин Дмитрий |
| Продакт-менеджер | link | Коломоец Антон |
| Аналитик | info | Слепцова Элла |
| Аналитик | link | Королева Екатерина |

2. Общие принципы

2.1. Команды и доска

Работа ведётся в двух продуктовых командах: info и link.

Основная рабочая доска — «Обеспечение» (Kanban). На ней отображаются задачи обеих команд:

https://jira.istock.info/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=50

2.2. Колонки доски и ответственный

| Колонка | Назначение | Кто ответственный (Assignee) | Кто меняет ответственного |
| --- | --- | --- | --- |
| Backlog | Пул задач, ещё не включённых в текущий план | Аналитик соответствующего продукта | Аналитик при создании / постановке |
| Нужно сделать | Задачи, доступные дизайнеру к взятию в работу | Дизайнер | Аналитик или продакт при переносе в очередь |
| В работе | Задачи в исполнении (лимит WIP: макс. 15) | Дизайнер | Не меняется (остаётся дизайнер) |
| Review | Дизайн готов, ожидает приёмки | Аналитик соответствующего продукта | Дизайнер при переводе в Review |
| Выполнено | Задача принята и закрыта | Аналитик соответствующего продукта | Аналитик при приёмке |

Поток: Backlog → Нужно сделать → В работе → Review → Выполнено.

Правило: при смене колонки ответственный обновляется сразу. Аналитик — всегда от продукта задачи (info / link).

2.3. Definition of Done

Задача считается выполненной, если:

результат соответствует описанию и ожиданиям по задаче;

макеты / прототипы доступны по ссылке в задаче;

задача прошла колонку Review и принята аналитиком;

статус задачи — Выполнено.

2.4. Планирование и сроки

Состав колонки «Нужно сделать» формируют продакт-менеджеры на еженедельной встрече в понедельник.

У каждой задачи указывается срок выполнения (Due date) — дата, к которой задача должна быть сделана. Срок выставляет аналитик или продакт-менеджер.

Дизайнер выбирает задачу из «Нужно сделать» с учётом сроков: в приоритете — задачи с более ранним сроком. При равных сроках дизайнер выбирает самостоятельно; при сомнениях обращается к аналитику.

Между понедельниками аналитики могут добавлять новые задачи в «Нужно сделать» со сроком без привлечения продакт-менеджеров.

2.5. Приоритеты

Особо важные задачи помечаются приоритетом High или Highest. Сроки по таким задачам согласуются напрямую с продакт-менеджером соответствующей команды.

Приоритет выставляет продакт-менеджер. Порядок и состав «Нужно сделать» вне понедельничной встречи могут менять аналитики (в обычном режиме) и продакт-менеджеры (при смене приоритетов или фокуса).

Исключение — приёмка релиза: задача на приёмку релиза имеет наивысший приоритет среди всех задач дизайнера. Она берётся в работу немедленно; все текущие задачи откладываются до завершения приёмки.

2.6. Коммуникации по задачам

| Вопрос | К кому обращаться |
| --- | --- |
| Суть задачи, требования, уточнения | Аналитик соответствующего продукта |
| Очередность, приоритет, нестандартные вопросы | Продакт-менеджер соответствующего продукта |

Если в колонке «Нужно сделать» задачи закончились или осталась одна — дизайнер уведомляет аналитиков в рабочем чате. Аналитики в тот же рабочий день пополняют очередь задачами со сроками.

3. Организационные принципы

3.1. Командные активности

Дизайнер участвует в активностях обеих команд (info и link):

ежедневный дейлик;

груминг;

ретроспектива;

демо;

приёмка релиза — участие обязательно.

Пропуски встреч допустимы (кроме приёмки релиза). О пропуске нужно заранее предупредить аналитика соответствующей команды. Пропуск приёмки релиза возможен только по согласованию с аналитиком или продакт-менеджером команды.

3.2. Доступность в мессенджере

В течение рабочего дня дизайнер на связи в мессенджере команды. Время реакции на вопрос — не более 60 минут.